中 北 大 学

“小学期”实践项目任务书

| 学 院： | 计算机科学与技术学院 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业： | 物联网工程 |  |  |
| 学 生 姓 名： | 牛鑫宇 | 学 号： | 2407024211 |
| 学 生 姓 名： | 弓思圆 | 学 号： | 2407024106 |
| 学 生 姓 名： | 赵晓丽 | 学 号： | 2407024203 |
| 项目名称： | 物联网设备离线指令缓存与同步系统 |  |  |
| 实施平台: | AI+移动互联网创新实验室 |  |  |
| 指 导 教 师: | 李菲 |  |  |
| 验收形式： | 演示 |  |  |

2026   年  5 月 31  日

“小学期” 实 践 项 目 任 务 书

1．项目来源、要求学生所学基础课程知识点、任务和要求：

本项目为物联网工程专业课程实践项目，基于纯软件架构设计并实现一套基于MQTT与Redis的分布式设备指令同步系统。系统通过软件模拟多台智能设备，无需任何真实硬件即可运行，重点解决分布式系统中因网络波动、服务重启或设备断连导致的指令丢失问题，实现"离线指令缓存、上线自动补发"的核心功能，展示软件工程在物联网领域的应用价值。 学生所需基础课程知识点包括：Java程序设计（面向对象、集合框架、异常处理、多线程）；C语言（数据类型、流程控制、数组、函数、结构体、指针）；C++（面向对象、STL中vector/map、异常处理）；Python编程（Flask框架、多线程、JSON处理）；计算机网络基础（TCP/IP协议栈、MQTT协议、C/S架构、Socket编程）；数据库基础（Redis数据结构与持久化）；Web前端（HTML/CSS/JavaScript）。 任务包括：搭建MQTT消息中间件实现设备与服务器双向通信；使用Redis实现离线指令暂存与读取；编写核心同步逻辑，判断设备在线状态、缓存离线指令、上线后自动补发；使用Flask搭建后端接口，HTML搭建设备状态查看页面；编写模拟设备脚本完成多场景测试。所有功能均基于纯软件环境实现，无需任何硬件设备。 要求系统稳定运行，支持离线指令缓存与上线自动同步，Web页面直观展示设备状态，代码有基本注释，提交完整文档，使用Git进行版本管理。

2．具体内容（包括原始数据、技术要求、工作要求等）：

原始数据由Python脚本模拟生成，包括设备上报的状态数据（设备ID、在线状态、温度值、开关状态、工作模式等，JSON格式）、用户下发的控制指令（目标设备ID、指令类型、参数值、版本号，JSON格式）、存储在Redis中的设备影子状态数据（包含reported真实状态与desired期望状态，用于离线比对与同步）。 技术要求：通信采用MQTT协议，使用Mosquitto作为消息中间件，主题命名规范为device/{deviceId}/state、/command、/online、/offline，利用遗嘱消息机制检测设备异常断线；数据存储采用Redis，使用String类型存储影子状态、在线状态、待同步指令；后端使用Flask提供设备列表查询、影子状态查询、指令下发三个REST接口，返回统一JSON格式；前端使用原生HTML+CSS+JavaScript搭建控制页面，包含设备列表、在线指示灯、温度显示、指令下发面板，定时轮询刷新；数据统一使用JSON格式。 工作要求：项目由三人协作完成。按环境搭建、核心开发、联调测试、文档编写四个阶段推进，各阶段工作包括：环境搭建阶段完成MQTT Broker（Mosquitto）、Redis、Python环境及Flask依赖安装配置；核心开发阶段完成MQTT通信模块、设备状态同步逻辑、Redis指令缓存操作、Flask后端接口及Web可视化页面开发；联调测试阶段完成系统全链路集成测试；文档编写阶段完成项目技术文档整理。需完成5项测试用例（在线控制、离线暂存、上线同步、异常断线、同设备多指令）并详细记录测试结果。最终提交系统完整源代码、系统架构图、业务流程图、测试记录报告、项目总结报告。答辩时需现场演示从设备离线缓存到上线自动补发的完整功能链路，展示系统稳定运行效果。

创 新 创 业 实 践 项 目 任 务 书

3．对项目成果的要求〔包括设计、图纸、实物样品等)：

本项目为纯软件开发项目，不涉及实物样品制作。项目成果包括以下四类： 软件成果：交付一套完整的设备状态同步系统，包含MQTT通信模块、设备影子同步逻辑模块、Redis数据存储模块、Flask后端接口模块、Web前端控制页面及模拟设备测试脚本。各模块独立成文件，代码结构清晰，关键逻辑有注释。系统需实现设备在线指令直发、离线指令暂存、上线自动同步的核心功能。代码托管于GitHub公开仓库，仓库内包含项目说明文档及环境依赖清单。 图纸成果：提交系统架构图与核心业务流程图等。架构图展示系统各模块的层级关系与数据交互方式，流程图展示用户指令下发到设备响应的完整判断逻辑与处理分支。 文档成果：提交测试记录文档1份，记录主要功能场景的测试情况与结果；项目总结报告1份，涵盖项目背景、技术方案、实现过程、遇到的问题及收获反思。 答辩成果：提交答辩PPT份，内容包含项目背景、系统方案、流程图、演示效果及总结。

4.经费预算

本项目所有技术栈均为开源或免费软件，开发环境为自有电脑，运行环境为本地部署，全程无需额外经费投入，零成本完成项目开发与验证。

学院审查意见： 签字： 年 月 日