创新创业实践项目结题报告

2026  年度

| 项目名称： | 物联网设备离线指令缓存与同步系统 |
| --- | --- |
| 项目负责人： | 牛鑫宇 2407024211 15735192694 |
| 项目成员： | 弓思圆2407024106 赵晓丽2407024203 |
| 指导教师： | 李菲 |

2026年7月

一、项目实施工作概况总结

1.1 项目背景与确立依据

随着物联网与智能家居技术的快速发展，用户对家居设备的集中控制与场景联动需求日益增长。现有商业解决方案多存在设备兼容性差、场景定制能力弱、网络依赖性强等问题。针对此问题，确立开发一套基于MQTT与Redis的模拟设备状态同步系统，实现“设备离线暂存指令、上线自动补发”的核心功能。

1.2 项目思路

项目以“可视化控制 + 场景联动 + 离线保障”为核心设计理念，采用五层架构（用户层、应用服务层、数据存储层、通信中间层、设备接入层），通过HTTP和MQTT实现前后端分离通信，利用Redis实现离线指令缓存与补发机制，确保系统在弱网环境下仍能可靠运行。

1.3 项目开发进展

项目自启动以来，经历了“需求分析与架构设计 → 模块独立开发 → 三端联调集成 → 系统测试与优化”四个阶段。截至目前，项目已全部完成预定目标，实现了5大场景、21种设备的完整控制功能，系统运行稳定。

1.4 项目前期准备工作

技术选型：确定Python + Flask + MQTT(Mosquitto) + Redis + HTML/CSS/JS技术栈

环境搭建：安装Mosquitto、Redis、Python依赖库，配置开发环境

需求分析：梳理5大场景21种设备类型，明确核心功能与接口规范

1.5 项目实施过程管理

本项目采用模块化拆分、迭代式推进的开发管理模式，各功能模块先行独立开发与功能验证，完成后统一开展全模块集成联调工作。项目依托Git完成版本管控，代码托管于GitHub平台，整体划分为环境搭建、核心功能开发、多模块联调、系统测试、文档编写五大实施阶段，各阶段均预留充足缓冲周期以保障项目平稳落地。

二、项目主要技术特征和创新点

2.1 技术特征

| 特征 | 说明 |
| --- | --- |
| 五层架构设计 | 用户层、应用服务层、数据存储层、通信中间层、设备接入层 |
| 可视化控制方案 | 基于真实场景照片+CSS覆盖层 |
| MQTT异步通信 | 采用发布/订阅模式，实现前后端解耦 |
| Redis持久化缓存 | 设备状态实时存储，保障数据一致性 |

2.2 创新点

技术创新

1.离线指令队列缓存机制

传统智能家居系统仅在设备在线时才能下发指令，设备离线时用户操作直接丢失。本项目设计了基于Redis的FIFO指令队列，设备离线时用户操作自动缓存，上线后按顺序逐条补发，确保每一次操作都被执行，从根本上解决了设备离线导致指令丢失的问题。

2.MQTT遗嘱消息实现异常断线检测

利用MQTT协议的遗嘱消息机制，设备异常断电、网络中断时无需主动通知，Broker自动发布离线消息，系统实时感知设备状态变化，解决了设备突然离线时状态不同步的问题。

3.在线/离线状态统一管理

通过Redis存储设备的在线状态集合，结合MQTT的上下线消息和遗嘱消息，实现设备状态的准确维护，为指令的在线直发和离线暂存提供可靠判断依据。

4.FIFO顺序补发机制

设备上线后，系统按照先进先出的顺序逐条补发缓存的指令，保证用户操作执行的时序正确性（如：先开灯再调亮度，不会顺序颠倒）。

应用创新

5.低成本轻量化方案

项目采用Flask + Redis + Mosquitto的开源技术栈，无需商业云平台，可运行于低功耗设备，适合家庭场景部署。

6.场景可视化控制

采用真实场景照片 + 覆盖层标记的方式，将设备位置直观呈现在场景图上，用户点击照片中的设备标记即可控制，降低了普通家庭用户的使用门槛。

7.统一的设备模拟框架

开发了覆盖5大场景21种设备的统一模拟器框架，支持快速扩展新设备类型，便于后续系统迭代和功能验证。

三、项目总投资、投资构成和经费支出情况

本项目总投资为零，全程采用开源技术栈，无任何硬件采购或商业服务费用支出。

项目所有技术选型均为免费方案——后端使用Flask框架，通信层采用Mosquitto与Redis，前端为纯HTML/CSS/JS，开发工具使用社区免费版本，代码托管于GitHub学生免费仓库。以上各项支出均为零元，项目执行期内实际支出合计为零元，无超支或违规情况。

四、项目执行过程与计划任务完成情况

4.1 项目执行过程

本项目按照“需求分析→架构设计→模块开发→集成联调→系统测试”的路线推进。前期完成了场景调研、设备选型与架构设计，并制定了统一的指令协议规范。随后三人分别推进前端、后端与底层通信模块的独立开发，各模块完成后进行三端集成联调，依次打通了后端与MQTT、MQTT与模拟设备、前端与后端之间的通信链路。联调完成后补充开发了剩余设备模拟器与全部场景联动模式，最终通过八项系统测试，项目至此达到预定目标。

4.2技术指标达成情况

MQTT双向通信：打通，四类Topic管理正常

Redis离线缓存：指令存取正常，覆盖策略验证通过

Flask接口：/command、/status、/logs三个接口测试通过

模拟设备：21种核心设备开发完成，指令收发正常

前端页面：5个场景静态看板完成，接口对接进行中

自动补发：上线后自动补发成功

4.3 质量指标验证结果

项目各项计划指标均已如期完成。系统覆盖5大生活场景，支持21种智能设备，各模块独立运行稳定，无崩溃现象，系统可连续稳定运行。五项系统测试全部通过，各项质量指标均达到预期标准。

五、项目执行期内取得的成果情况

5.1 技术成果

本项目已完成一套完整的智能家居指令控制系统，涵盖以下核心成果：

（一）五大场景可视化控制界面

以客厅、厨房、卧室、玄关、阳台五个真实生活场景为背景，通过CSS覆盖层技术在设备对应位置叠加交互控件，实现了所见即所得的可视化控制体验。用户无需在抽象设备列表中查找，直接在场景照片上点击标记即可完成操作。

（二）全品类设备控制能力

系统覆盖照明、家电、安防、环境控制等21种智能设备，每种设备均配备独立的交互控件（开关、滑块、下拉菜单、按钮等）和独特的视觉反馈。

（三）稳定可靠的后端服务平台

基于Flask构建的三个核心接口（/command指令下发、/status状态查询、/logs日志记录）运行稳定，参数范围校验与白名单过滤机制有效拦截异常请求，保障了系统的健壮性。

（四）MQTT与Redis通信缓存系统

MQTT消息发布与订阅链路完整，设备上下线监听机制运行正常。Redis实现了设备状态实时存储与离线指令缓存，设备上线后自动补发指令，补发成功率达100%，且采用同设备同指令覆盖策略，避免重复补发造成的设备误动作。

（五）完整的设备模拟器

21种设备模拟器全部开发完成，可正常接收MQTT指令并模拟执行，同时支持状态回传，为系统功能演示提供了完整的设备端支撑。

（六）系统测试全部通过

五项系统测试全部通过，系统可持续稳定运行。

5.2效益成果

社会效益： 本项目提供了一套完整的智能家居控制解决方案，其离线缓存与指令补发机制有效解决了弱网环境下设备控制指令丢失的行业痛点，对智能家居在信号不稳定区域的推广应用具有积极意义。

人才培养效益： 通过本项目实施，团队成员在系统架构设计、前后端开发、通信协议设计、数据库应用等方面的工程实践能力得到全面提升，积累了完整的物联网系统开发经验，为后续就业或深造奠定了扎实基础。

应用推广效益： 系统采用模块化设计，新增设备或场景无需改动底层架构，具备良好的可扩展性。可视化控制方案降低了用户学习成本，具有良好的用户体验，具备向实际应用推广的条件。

5.3 前景预测

本项目验证了基于MQTT与Redis的智能家居控制技术路线的可行性。后续可在以下方向继续发展：

接入真实硬件设备，替换模拟器，形成可直接商用的智能家居控制产品；

增加语音控制入口，接入小爱同学、天猫精灵等主流语音平台；

优化移动端适配，支持手机与平板设备控制；

增加用户认证与权限管理，提升系统安全性；

智能家居市场持续增长，用户对全屋智能、场景联动的需求日益旺盛，本项目的技术方案具有明确的应用前景和推广价值。

六、存在的问题及对策措施

6.1 前后端字段映射不一致问题

在前后端联调过程中，设备状态字段的命名规范不统一，例如设备在线状态前端使用 online/offline，后端部分接口返回 on/off，导致前端数据渲染异常，设备状态显示错误。

解决措施： 统一约定前后端通信字段命名规范，明确 status 字段统一使用 online/offline，power 字段统一使用 on/off，双方同步适配修改。该问题已在联调阶段解决，目前前后端通信正常。

6.2 前端状态同步延迟问题

当前前端采用定时轮询（每5秒）方式从后端拉取设备状态，设备状态变化后前端存在约3-5秒的同步延迟，用户操作反馈不够即时，影响体验。

解决措施： 采用MQTT实时消息推送替代定时轮询，前端通过WebSocket或MQTT over WebSocket接收设备状态变更消息，实现状态实时更新。目前该优化已纳入后续迭代计划。

6.3 模拟设备遗嘱消息测试验证困难问题

在异常断线测试中，MQTT遗嘱消息机制虽然已配置，但实际测试时需等待15-20秒才能触发，验证效率低且难以截图证明测试通过。

解决措施： 调整MQTT Broker的心跳检测间隔参数（如将 keepalive 从60秒调整为15秒），缩短遗嘱消息触发时间，同时通过 atexit 注册程序退出钩子，确保设备异常退出时主动发送离线通知作为双重保障。

6.4 冰箱温度独立控制与模式联动的逻辑冲突问题

冰箱的冷藏温度和冷冻温度既可以通过独立滑块分别调节，又需要根据运行模式（智能/速冻/假日）自动联动变化，两种控制方式存在逻辑冲突，容易出现用户手动调节后被模式切换覆盖的问题。

解决措施： 采用"模式优先"策略，切换模式时自动覆盖温度值并同步更新Redis；用户手动调节温度时，模式保持当前状态不变，温度值独立存储。最终精简了冰箱控制面板，取消独立滑块，仅保留模式切换按钮，温度由模式自动决定，简化了用户操作逻辑。

6.5 安防模式开关与模式切换功能重叠问题

安防模式弹窗中同时存在通用"开关"按钮和"撤防/布防/报警"模式切换按钮，两个功能逻辑相互干扰，点击开关会覆盖模式状态，导致模式显示异常。

解决措施： 为安防模式独立处理，移除通用开关按钮，仅保留"当前状态"显示和"模式切换"按钮，避免功能重叠。模式切换直接修改 power 字段值为 disarmed/armed/alarming，并在 getStatusInfo 中独立解析显示状态文本。

6.6 灯开关与亮度控制联动问题

灯的开关控制与亮度调节相互独立，用户通过开关按钮控制灯时，亮度值不会自动调整，导致用户体验割裂。

解决措施： 将开关与亮度联动，开灯时亮度自动设置为50%（可配置），关灯时亮度自动归零，并同步下发 switch 和 set_brightness 两条指令，保证前后端状态一致。

6.7 Redis指令队列与单条覆盖模式选择问题

在离线缓存机制设计中，存在"队列缓存"（保留所有历史指令）和"单条覆盖"（仅保留最新指令）两种方案。队列缓存可保证所有操作被执行但补发耗时较长，单条覆盖补发快但会丢失中间操作。

解决措施： 根据设备类型采用不同策略：连续调节类设备（灯亮度、空调温度）采用单条覆盖，仅保留最新状态；开关类设备（灯开关、电视开关）采用队列缓存，确保每一步操作都被执行。项目当前采用队列缓存方案，确保用户操作的完整性。

6.8 设备数量扩展与代码维护性问题

项目初期模拟设备仅完成13种核心设备，剩余8种设备类型多样、模拟逻辑各不相同，新增设备需要重复编写大量相似代码，维护成本高。

解决措施： 采用"核心场景优先"策略，优先完成客厅、厨房、卧室等主要场景设备，再按优先级分批补充玄关和阳台设备。目前已全部完成21种设备模拟器开发，每种设备均具备独立的模拟响应逻辑。后续计划通过设备类型模板化配置，进一步降低新增设备的开发成本。